|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 к Постановлению | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрации Конаковского района | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тверской области | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № \_\_\_\_\_\_\_\_от "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Приложение | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе МО "Конаковский район" | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тверской области "Развитие транспортного комплекса и | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дорожного хозяйства Конаковского района" на 2018-2022 годы | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Характеристика муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **«Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района» на 2018 — 2022 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Принятые обозначения и сокращения:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Программа-муниципальная программа МО «Конаковский район» Тверской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы МО «Конаковский район» Тверской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Задача - задача подпрограммы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Мероприятие - мероприятие подпрограммы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Показатель - показатель цели программы (показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия, показатель административного мероприятия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Администратор, ответственный исполнитель муниципальной программы МО "Конаковский район" Тверской области - отдел дорожной и транспортной инфраструктуры администрации Конаковского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коды бюджетной классификации | | | | | | | | | | | | | | | | | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Ед. изм. | Годы реализации программы | | | | | Целевое (суммарное) значение показателя | |
| код администратора программ | | | раздел | | подраздел | | классификация целевой статьи расходов бюджета | | | | | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | значение | год дости-жения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Программа, всего** | тыс. руб. | 6 576,596 | 12 764,602 | 3 404,100 | 3 532,700 | 1 340,400 | 27 618,398 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Цель** «Обеспечение устойчивого функционирования транспортной системы Конаковского района» | - | - | - |  | - | - | - | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** «Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 3 класса, содержание которых в отчётном году осуществляется в соответствии с муниципальным контрактом, заключённым на основании аукциона, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения значения 3 класса» | % | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 2** «Общее количество пассажиров перевезенных транспортом общественного пользования в отчетном периоде» | тыс. чел. | 4 338,9 | 4 425,6 | 4 425,6 | 4 472,3 | 4 519,0 | 22 181,4 | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 3** «Общее количество маршрутов по организации транспортного обслуживания населения Конаковского района» | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 4** «Общее количество обращений граждан по дорожной деятельности и по вопросам работы автомобильного и внутреннего водного транспорта в Конаковском районе в отчетном периоде» | шт. | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 34 | x |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | **Подпрограмма 1** «Транспортное обслуживание населения Конаковского района Тверской области» | тыс. руб. | 4 122,496 | 2 285,100 | 571,300 | 571,300 | 1 273,300 | 8 823,496 | 2022 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 1** «Развитие автомобильного транспорта» | тыс. руб. | 1 963,162 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 754,500 | 2 717,662 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** «Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом» | тыс. чел. | 4 334,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 514,2 | 8 848,3 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 2** «Количество обращений граждан по вопросам работы автомобильного транспорта в Конаковском районе в отчетном периоде» | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2022 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | S | 0 | 3 | 0 | 0 | **Мероприятие 1.001** «Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах двух и более поселений на территории МО "Конаковский район" Тверской области в соответсвии с минимальными социальными требованиями» за счет средств бюджета Конаковского района | тыс. руб. | 965,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 754,500 | 1 719,900 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** «Доля денежных средств местного бюджета в общем объёме средств на реализацию мероприятия» | % | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 2022 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | **Мероприятие 1.002** «Организация транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального района в соответствии с минимальными социальными требованиями за счет средств областного бюджета» | тыс. руб. | 965,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 965,400 | 2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** «Доля денежных средств областного бюджета в общем объёме средств на реализацию мероприятия» | % | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 2022 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | **Мероприятие 1.003** «Прочие мероприятия по организации перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории МО "Конаковский район" Тверской области за счет средств Конаковского района | тыс.руб. | 32,362 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,362 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** «Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом» | шт. | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 2** «Развитие внутреннего водного транспорта» | тыс. руб. | 2 159,334 | 2 285,100 | 571,300 | 571,300 | 518,800 | 6 105,834 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** «Количество перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах внутреннего водного транспорта» | тыс. чел. | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 24,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 2** «Количество обращений граждан по вопросам работы внутреннего водного транспорта в Конаковском районе в отчетном периоде» | шт. | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 11,0 | 2022 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | S | 0 | 3 | 1 | 0 | **Мероприятие 2.001** «Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного транспорта за счет средств бюджета Конаковского района | тыс. руб. | 539,834 | 571,300 | 571,300 | 571,300 | 518,800 | 2772,534 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** «Доля денежных средств местного бюджета в общем объёме средств на реализацию мероприятия» | % | 25,0 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 25,0 | 2022 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | **Мероприятие 2.002** «Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного транспорта за счет средств областного бюджета | тыс. руб. | 1619,500 | 1713,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 333,300 | 2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** «Доля денежных средств областного бюджета в общем объёме средств на реализацию мероприятия» | % | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 2022 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Подпрограмма 2** «Сохранность и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения 3 класса» | тыс. руб. | 2 454,100 | 10 479,502 | 2 832,800 | 2 961,400 | 67,100 | 18 794,902 | 2022 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 1** «Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 3 класса» | тыс. руб. | 2 385,200 | 2 637,400 | 2 747,900 | 2 866,100 | 67,100 | 10 703,700 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 3 класса, содержание которых в отчетном году осуществляется в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным на основании аукциона, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 3 класса» | % | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 2** «Количество обращений граждан по вопросам содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 3 класса в Конаковском районе в отчетном периоде» | шт. | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 16 | 2022 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | **Мероприятие 1.001.** «Осуществление МО "Конаковский район" Тверской области отдельных государственных полномочий по содержанию дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 3 класса» | тыс. руб. | 2 385,200 | 2 637,400 | 2 747,900 | 2 866,100 | 0,000 | 10 636,600 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 3 класса, содержание которых в отчетном году осуществляется в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным на основании аукцион" | км | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Административное мероприятие 1.001**  «Осуществление контроля за качеством по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 3 класса» | да/нет | да | да | да | да | да | да | 2022 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 2** «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах МО «Конаковский район» Тверской области» | тыс. руб. | 68,900 | 86,100 | 84,900 | 95,300 | 67,100 | 402,300 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** «Выполнение объемов работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 3 класса в соответствии с муниципальным контрактом (договором)» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 2** «Количество обращений граждан по вопросам содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения 3 класса в Конаковском районе в отчетном периоде» | шт. | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 2022 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | **Мероприятие 2.001.** «Осуществление МО «Конаковский район» Тверской области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Конаковского района Тверской области» | тыс. руб. | 68,900 | 86,100 | 84,900 | 95,300 | 67,100 | 402,300 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 3 класса, содержание которых в отчетном году осуществляется в соответствии с муниципальным контрактом (договором)" | км | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Административное мероприятие 2.001** «Осуществление контроля за качеством по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 3 класса» | да/нет | да | да | да | да | да | да | 2022 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 3** «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселения» | тыс. руб. | 0,000 | 7 756,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7756,002 | 2019 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | **Мероприятие 3.001.** «Обеспечение МО «Конаковский район» Тверской области безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения" | тыс. руб. | 0,000 | 7 756,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7756,002 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** «Количество сельских и городских поселений Конаковского района, принявших участие в обеспечении МО "Конаковский район" Тверской области безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения» | шт. | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Административное мероприятие 3.001** «Осуществление контроля за безопасностью дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» | да/нет | да | да | да | да | да | да | 2019 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | R | 3 | S | 1 | 0 | 9 | 0 | **Мероприятие 3.002.** «Обеспечение МО «Конаковский район» Тверской области безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения" за счет средств местного бюджета | тыс. руб. | 0,000 | 1 444,90 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1444,900 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** «Количество сельских и городских поселений Конаковского района, принявших участие в обеспечении МО "Конаковский район" Тверской области безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения» | шт. | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 2019 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 9 | 0 | **Мероприятие 3.003** «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений, по передаче части полномочий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов» | тыс. руб. | 0,0 | 531,502 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 531,502 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** «Количество сельских и городских поселений Конаковского района, принявших участие в обеспечении МО "Конаковский район" Тверской области безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения» | шт. | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |